K E S T R I D G E   A I

DAXİLİ SƏNƏD · İŞ QAYDALARI

Versiya 1.1 · Avqust 2026 · Kestridge AI Inc., Illinois, USA

Automation - İş Qaydaları

Ümumi qaydalar tam keçərlidir. Aşağıdakılar avtomatlaşdırma layihələrinə xas əməli qaydalar, tool stack və prosedurlardır.

1. Tool stack (standart)

| Məqsəd | Tool | Nə vaxt |
| --- | --- | --- |
| Low-code axın | n8n (self-host, data-privacy dostu) | Standart seçim |
| Low-code (müştəri stack-i) | Make / Power Automate / Zapier | Müştəri artıq istifadə edirsə |
| Xüsusi məntiq | Python | API/low-code çatmayanda |
| RPA (interfeys) | Playwright (və ya UiPath) | Yalnız API olmayanda |
| Secrets | Vault (1Password/Bitwarden) | Kodda/axında açıq saxlanmır |
| Monitorinq | Axın platformasının logu + alert | Hər run izlənir |

Platforma hesabı müştərinin adına açılır - bizdən asılı qalmır.

2. Müştəridən nə istəyirik

Prosesin sahibi - prosesi bu gün icra edən konkret adam(lar).

Test hesabları - inteqrasiya olunacaq hər sistemdə (real istifadəçi hesabı ilə işləmirik).

Test mühiti - sandbox/test instansı; yoxdursa yalnız razılaşdırılmış təhlükəsiz data.

İş mühiti - axın harada işləyəcək: müştərinin VM-i (standart spec: Ümumi qaydalar) və ya platforma hesabı.

3. Qurulma qaydaları (hər axında məcburi)

Hər avtomatlaşdırma bu 5 şeyə malik olmalıdır - istisna yoxdur:

1.  Idempotency - eyni əməliyyat təkrar işləsə, nəticə dublikat olmur (məs. eyni email iki dəfə getmir, eyni ödəniş iki dəfə olmur).

2.  Retry + backoff - müvəqqəti xəta olanda eksponensial gecikmə ilə yenidən cəhd; sonda uğursuzsa dead-letter (bir yerə düşür, itmir).

3.  Kill switch - müştəri istənilən an prosesi özü dayandıra bilir; yeri runbook-da.

4.  Loglama - hər əməliyyat: nə vaxt, nə edildi, nəticə. Geriyə izlənir.

5.  Sahib (owner) - hər axının bir məsulu var.

Əlavə:

API-first: API varsa API ilə; RPA yalnız API olmayanda (interfeys dəyişəndə sınır).

Rate limit / kvota hörmət edilir - müştəri sistemini yükləmə/flood etmə (unudulan risk: sonsuz döngə → minlərlə dublikat email).

Maliyyə / geri dönməz əməliyyatlar (ödəniş, silmə, müştəriyə email) ilk mərhələdə təsdiq addımı ilə; tam avtomata keçid yalnız paralel dövr bitəndən sonra, yazılı razılıqla.

API auth: OAuth / scoped token, refresh düzgün idarə olunur; açarlar vault-da.

4. Paralel dövr qaydası

Yeni avtomatlaşdırma min. 2 həftə köhnə proseslə yanaşı işləyir.

Nəticələr gündəlik tutuşdurulur; fərq çıxarsa cutover olmur, dövr uzanır.

Köhnə prosesə toxunulmur - geri dönüş yolu açıq.

5. Test və deploy

Axın əvvəl test/staging-də qurulur, prod-a yalnız işlədiyi təsdiqlənəndən sonra.

Axın versiyalanır (export + Git); dəyişiklik change request ilə.

6. Təhvildə əlavə olaraq

Axın xəritəsi: hər addım, hər inteqrasiya, hər bildiriş (trigger → action → owner).

Runbook: dayandırma / yenidən başlatma / tipik xətaların həlli.

Dəyişiklik təlimatı: sistemlərdən biri dəyişəndə (yeni sahə, yeni versiya) nəyə baxmaq lazımdır.