K E S T R I D G E   A I

DAXİLİ SƏNƏD · İŞ QAYDALARI

Versiya 1.1 · Avqust 2026 · Kestridge AI Inc., Illinois, USA

Ümumi İş Qaydaları (bütün sahələr üçün)

Bu sənəd hər layihədə keçərlidir və işi icra edən mühəndis üçün əməli təlimatdır - "hansı halda nə etməli, hansı tool ilə, hansı qayda ilə". Sahəyə xas əlavələr ayrıca fayllardadır. Buradakılar kickoff-da müştəri ilə razılaşdırılır; dəyişiklik yalnız yazılı təsdiqlə olur.

Qızıl qaydalar (heç vaxt pozulmur): ① Least privilege - yalnız lazım olana, minimal səviyyədə giriş. ② Staging-first - production-a birbaşa əl vurulmur. ③ Hər qərar email ilə yazılı təsdiqlənir. ④ Müştəri parolunu heç vaxt istəmirik. ⑤ Tam işləyənə əmin olmadan təhvil verib getmirik.

1. Rollar və məsuliyyət

| Rol | Kim | Nəyə cavabdehdir |
| --- | --- | --- |
| Layihə rəhbəri (PM/POC) | bizdən 1 nəfər | Ümumi gedişat, kommunikasiya, hesabatlar |
| Aparıcı mühəndis | sahə üzrə | Texniki icra, kod, deploy |
| Təhlükəsizlik məsulu | 1 nəfər (paylaşıla bilər) | Girişlər, secrets, offboarding auditi |
| Müştəri POC | müştəridən 1 nəfər | Qərar, giriş təsdiqi, sign-off |

Hər tərəfdən bir POC olur - bütün rəsmi qərarlar onun üzərindən keçir.

2. Müştərini işə salma (onboarding checklist)

Kickoff-dan sonra ilk 3 gündə bunlar bağlanır:

☐  NDA imzalanıb (lazımdırsa)

☐  POC-lar təyin olunub (hər iki tərəf), əlaqə kanalı qurulub

☐  Giriş üsulu razılaşdırılıb (bax. Bölmə 4) və verilib

☐  İş mühiti (VM / cloud project) hazırdır (bax. Bölmə 6)

☐  Giriş reyestri (access register) faylı açılıb

☐  Secrets üçün paylaşılan vault qovluğu yaradılıb (bax. Bölmə 5)

☐  Həftəlik status günü/saatı təyin olunub

☐  Data ötürülməsi lazımdırsa kanal razılaşdırılıb (bax. Bölmə 7)

3. Bizim iş cihazlarımız (endpoint təhlükəsizliyi)

Müştəri sisteminə yalnız bu şərtləri ödəyən cihazdan qoşuluruq:

Tam disk şifrələməsi aktiv (BitLocker / FileVault / LUKS).

Ekran kilidi ≤ 5 dəq, güclü login parolu + cihazda MFA.

Antivirus / EDR aktiv, OS və brauzer yenilənmiş.

Müştəri datası şəxsi / idarə olunmayan cihazda saxlanmır - yalnız layihə mühitində. Yerli kopya lazımdırsa şifrəli qovluqda, iş bitəndə silinir.

Şəxsi USB, şəxsi bulud (Google Drive/iCloud) ilə müştəri datası daşınmır.

İş bitəndə cihazdan müştəriyə aid nə varsa (config, açar, data) silinir.

4. Girişlər və qoşulma (ƏN VACİB BÖLMƏ)

4.1 Ümumi prinsiplər

Müştərinin şəxsi və ya admin hesabının parolunu heç vaxt istəmirik. Bizim üçün adlı hesab (ad.soyad@musteri formasında) və ya bir service account yaradılır.

Bütün hesablarda MFA məcburi; mümkünsə hardware açar (YubiKey) və ya authenticator app (SMS yox).

Giriş müddətlidir - standart 30 gün. Layihə davam edirsə hər ayın sonunda uzadılma email ilə istənilir (kim, hansı giriş, nə üçün, nə qədər). Bu email hər iki tərəf üçün qeyddir.

Bütün girişlər giriş reyestrində saxlanılır: kim / hansı sistem / səviyyə / verilmə tarixi / bitmə tarixi.

4.2 Qoşulma üsulu - üstünlük sırası

Aşağıdan yuxarı deyil, yuxarıdan aşağı seçirik: birinci mümkün olan variant götürülür.

| Sıra | Üsul | Nə vaxt | Şərtlər |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Müştərinin öz VPN-i | Müştəridə VPN varsa | WireGuard / OpenVPN / IPsec; bizə adlı profil |
| 2 | Zero-trust mesh | VPN yoxdursa, sürətli lazımdırsa | Tailscale / Cloudflare Access / Twingate |
| 3 | Bastion / jump host | Şəbəkə daxilinə keçid | Tək giriş nöqtəsi, loglanır, MFA |
| 4 | Birbaşa (allowlist) | Yalnız izolə tək server | Yalnız bizim statik IP açıq, geri qalan bağlı |

Heç vaxt: RDP/SSH/DB portunu internetə açıq qoymaq, paylaşılan parol, paylaşılan hesab, VPN-siz birbaşa 0.0.0.0/0 giriş.

4.3 SSH (Linux serverlər)

Yalnız açar ilə giriş (parol authentication söndürülür). Açar tipi: ed25519. Açar parolla qorunur, vault-da saxlanılır.

Bastion varsa ProxyJump istifadə olunur, birbaşa yox:

# ~/.ssh/config

Host musteri-bastion

HostName bastion.musteri.com

User kestridge.name

IdentityFile ~/.ssh/musteri_ed25519

Host musteri-app

HostName 10.0.1.20

User kestridge.name

ProxyJump musteri-bastion

IdentityFile ~/.ssh/musteri_ed25519

Agent forwarding yalnız zərurət olduqda; sudo əməliyyatları loglanır.

Server açarları (host keys) ilk qoşulmada təsdiqlənir və qeyd olunur.

4.4 Windows serverlər (RDP)

RDP birbaşa internetdən yox - yalnız VPN və ya bastion arxasından.

NLA (Network Level Authentication) aktiv, adlı hesab + MFA.

Uzun sessiyalar loglanır; iş bitəndə sessiya bağlanır (logout).

4.5 Cloud konsolları (AWS / Azure / GCP)

SSO ilə giriş (Google/Microsoft), root/owner hesabı istifadə edilmir.

Bizə məhdud IAM rolu verilir - yalnız layihəyə lazım servislərə.

Uzunömürlü access key yaratmırıq - müvəqqəti kredensial: aws sso login / STS, az login, gcloud auth login.

Bütün əməliyyatlar cloud audit log-da qalır (CloudTrail / Activity Log).

4.6 Verilənlər bazası

Bizə read-only istifadəçi (yazma lazımdırsa ayrıca, məhdud).

Baza internetə açıq deyil - SSH tunnel və ya bastion üzərindən:

ssh -L 5432:db.internal:5432 musteri-bastion

# sonra lokal 127.0.0.1:5432-ə qoşul

Prod bazada ağır sorğu yalnız iş saatından kənar / replica üzərində.

4.7 SaaS admin panelləri və API

Adlı hesab + MFA; paylaşılan login yox.

API açarları vault-da; kodda / Git-də açıq saxlanmır (bax. Bölmə 5).

API-yə minimal scope (yalnız lazım icazələr).

5. Secrets (parol, açar, token) idarəetməsi

Mərkəz: parol meneceri / vault - 1Password və ya Bitwarden; hər müştəri üçün ayrıca paylaşılan qovluq (vault).

Heç vaxt Git-ə düşmür. .env faylları .gitignore-da; nümunə üçün .env.example (dəyərsiz).

Commit-dən əvvəl secret scanning: gitleaks (mümkünsə pre-commit hook). Təsadüfən düşərsə - dərhal rotasiya (dəyişdirmə), tarixdən təmizləmə.

Secrets şifrəli kanalla ötürülür (vault paylaşımı / şifrəli link) - email, mesaj, Slack ilə açıq mətnlə yox.

Rotasiya: layihə sonunda və işçi dəyişəndə bütün paylaşılan secrets yenilənir.

6. İş mühiti və infrastruktur

Standart tələb - 1 ayrılmış VM: min. 4 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD, Ubuntu 22.04 LTS (və ya müştərinin OS standartı). Sahəyə xas tələblər (məs. AI üçün GPU) sahə sənədindədir.

Mühit qatları ayrı: dev / staging / production. Test staging-də; prod-a yalnız təsdiqli deploy.

Adlandırma: kestridge-<musteri>-<mühit>-<rol> (məs. kestridge-acme-staging-app).

Mümkün olan yerdə Infrastructure as Code: Terraform (resurslar), Ansible (server konfiqurasiyası) - əl ilə "click-ops" minimuma endirilir ki, sonradan təkrar qurmaq mümkün olsun.

Konteynerləşdirmə: Docker - mühit fərqlərini aradan qaldırır.

Cloud xərci müştərinin hesabındadır - görünürlük tam onlarda qalır.

7. Data ilə iş

Təsnifat: hər data "public / internal / confidential / PII" kimi qiymətləndirilir; PII və confidential ən sərt rejimdə.

Şifrələmə: ötürülmədə (TLS/SSH) və saxlanmada (disk şifrələmə).

Ötürülmə üsulları (yalnız bunlar): SFTP, müştərinin bulud storage-i (bizə açılmış bucket/qovluq), müddətli şifrəli link. Email ilə data göndərilmir.

Anonimləşdirmə / maskalama: mümkün olan yerdə maskalanmış data ilə işləyirik; prod data yalnız zərurət + yazılı razılıqla.

Saxlama və silinmə: data yalnız layihə mühitində; iş bitəndən sonra 30 gün içində silinir, silinmə email ilə təsdiqlənir (müqavilədə fərqli yoxdursa).

Data residency: ABŞ müştəriləri üçün data ABŞ regionunda saxlanılır (müştəri fərqli tələb etməyibsə).

8. Versiya nəzarəti və dəyişiklik idarəetməsi

Bütün kod / IaC / konfiq Git-də (GitHub / GitLab, privat repo).

İş branch-larda; main-ə məcburi PR review (ən azı 1 nəfər baxır).

Production-a birbaşa push yoxdur - yalnız təsdiqli deploy pəncərəsində.

Hər deploy-dan əvvəl snapshot / backup (bax. Bölmə 9), rollback planı hazır.

Mümkünsə CI/CD: avtomatik test + deploy pipeline (GitHub Actions).

9. Backup, rollback və fəlakət bərpası

Dəyişiklikdən əvvəl: VM snapshot / DB dump / config kopyası.

Rollback planı hər deploy-dan əvvəl yazılır: nəyi necə geri qaytarmalı, neçə dəqiqədə.

Kritik sistemlərdə backup avtomatlaşdırılır və bərpa sınaqdan keçirilir (yoxlanmamış backup = backup deyil).

10. Loglama, monitorinq və audit

Bastion və serverlərdə sessiya logları - kim, nə vaxt, nə etdi.

Cloud audit izləri aktiv (CloudTrail / Activity Log / Cloud Audit Logs).

Kritik sistemlərdə monitorinq + alert (bax. sahə sənədləri).

Loglar müştəriyə aiddir və konfidensialdır; bizim tərəfdə yalnız layihə komandası baxır.

11. Kommunikasiya və status

Kanallar: email (rəsmi qərarlar), video (Google Meet / Zoom), müştəri istəsə Slack / Teams (gündəlik operativ).

Həftəlik status: sabit gün. Format - nə edildi / nə edilir / nə mane olur. 15-30 dəqiqə.

Cavab müddətimiz: adi sual - 1 iş günü; bloklayan məsələ - 4 iş saatı.

İş idarəetməsi: issue tracker (Jira / Linear / GitHub Issues) - hər tapşırıq izlənir.

12. Scope və dəyişikliklər

Yeni istək = change request: email ilə yazılır, effort və müddətə təsiri qiymətləndirilir, təsdiqdən sonra plana salınır.

"Balaca şeydir, elə indi əlavə edək" - yoxdur. Kiçik dəyişiklik də qeyd olunur; sadəcə qiymətləndirməsi sürətli olur.

13. İnsident qaydası

| Severity | Nümunə | Reaksiya |
| --- | --- | --- |
| Kritik | Sistem dayanıb, data sızması | 4 saat içində, dərhal xəbərdarlıq |
| Yüksək | Əsas funksiya işləmir | 1 iş günü |
| Orta / aşağı | Kiçik nasazlıq | Növbəti status / plana görə |

Kritik insidentdə əvvəl sistem geri qaytarılır (rollback), sonra səbəb araşdırılır.

İnsidentdən sonra qısa post-mortem: nə oldu, niyə oldu, təkrarlanmaması üçün nə edildi.

14. Hüquqi / uyğunluq - mühəndisin bilməli olduğu

NDA istənilən mərhələdə imzalana bilər; müştəri məlumatı 3-cü tərəflə paylaşılmır.

Təhlükəsizlik işlərində yazılı icazə (authorization letter) olmadan heç nə başlamır (bax. IT Security qaydaları).

Scope intizamı: icazə verilməyən sistemə toxunulmur - maraqlı görünsə belə.

15. Offboarding (layihə bitəndə)

☐  Giriş reyestrindəki bütün girişlər ləğv olunur

☐  Paylaşılan secrets rotasiya olunur (müştəri tərəfdə dəyişilir)

☐  Bizim cihazlardan müştəri datası silinir (30 gün qaydası)

☐  Ləğv və silinmə email ilə təsdiqlənir

☐  Təhvil paketi verilir (bax. Bölmə 16)

16. Təhvil paketi (hər layihədə eyni)

1.  Arxitektura sxemi + konfiqurasiya sənədi.

2.  Runbook - sistemi necə işə salmalı / dayandırmalı, tipik problemlər və həlləri, kimlə əlaqə.

3.  Secrets / parolların təhlükəsiz ötürülməsi (vault və ya şifrəli kanal).

4.  Təlim sessiyası (1-2 saat, video yazıya alınır).

5.  Girişlərin ləğvi + data silinməsi təsdiqi.

6.  Dəstək şərtləri: nə daxildir, necə müraciət, cavab müddətləri.