A I V A N T A

DAXİLİ SƏNƏD · İŞ QAYDALARI

Versiya 1.0 · İyul 2026 · AIVanta Inc., Illinois, USA

Analytics — iş qaydaları

Ümumi qaydalar burada da keçərlidir. Aşağıdakılar analitika layihələrinə xas əlavələrdir.

Müştəridən nə istəyirik

Data mənbələrinə read-only giriş: mümkünsə read-only replica və ya ayrıca analytics istifadəçisi. Production bazaya yazma girişi istəmirik — heç vaxt.

Mənbə sistemlərin sahibləri ilə əlaqə (CRM admini, DB admini) — sxem sualları birbaşa cavablansın deyə.

KPI sahibi: hər metrikin biznes tərəfdən sahibi — tərifi o təsdiqləyir.

İş mühiti: warehouse haradadır — müştərinin cloud-u (ayrıca project) və ya VM (standart: ümumi qaydalardakı kimi; data həcminə görə disk artırıla bilər). BI alət seçimi mövcud lisenziyalara görə (Power BI / Looker / Metabase / Grafana).

Data qaydaları

Mənbə sistemlərdən data oxunur, dəyişdirilmir. ETL yalnız bizim mühitdə transformasiya edir.

Sorğular mənbə sistemi yormamalıdır: ağır sorğular iş saatlarından kənar / replica üzərində; ilk dəfə işə salınmadan əvvəl DB admini ilə razılaşdırılır.

PII ehtiva edən sahələr dashboard-larda yalnız zərurət halında və rol-əsaslı giriş ilə göstərilir.

Metrik qaydaları

Metric definitions sənədi məcburidir: hər KPI üçün — ad, düstur, mənbə sahələr, filtrlər, istisna hallar. KPI sahibi yazılı təsdiqləyir.

Tərif dəyişəndə sənəd yenilənir və dəyişiklik tarixi qeyd olunur — "keçən ay bu rəqəm başqa idi" situasiyasının qarşısı belə alınır.

Hər dashboard-da datanın nə vaxt yeniləndiyi görünür (last refresh).

Validasiya qaydası

Hər dashboard canlıya çıxmazdan əvvəl rəqəmlər mənbə sistemlə üzləşdirilir (ən azı 3 fərqli dövr / kəsim üzrə).

Müştəri sign-off verir: "rəqəmlər düzdür". Bu təsdiq olmadan dashboard istifadəçilərə açılmır.

Refresh və alertlər

Refresh cədvəli sənədləşir: hansı data, nə tezliklə, nə qədər gecikmə normaldır (freshness SLA).

Pipeline xətası halında alert kimə gedir, nə edilməlidir — runbook-da.

Refresh pəncərələri mənbə sistemlərin pik saatlarından kənar seçilir.

Təhvildə əlavə olaraq

Metric definitions sənədinin son versiyası.

Pipeline sxemi: mənbə → transformasiya → warehouse → dashboard.

Yeni istifadəçi əlavə etmə / giriş vermə təlimatı.

Yeni metrik əlavə etmək üçün qısa yol xəritəsi (gələcəkdə özləri və ya biz — hər iki halda eyni qayda ilə).