A I V A N T A

DAXİLİ SƏNƏD · İŞ QAYDALARI

Versiya 1.0 · İyul 2026 · AIVanta Inc., Illinois, USA

Automation — iş qaydaları

Ümumi qaydalar burada da keçərlidir. Aşağıdakılar avtomatlaşdırma layihələrinə xas əlavələrdir.

Müştəridən nə istəyirik

Prosesin sahibi — prosesi bu gün icra edən konkret adam(lar). Xəritələnmə onlarla aparılır, təsdiq onlardan alınır.

Test hesabları — inteqrasiya olunacaq hər sistemdə (CRM, ERP, email və s.) bizim üçün ayrıca test hesabı. Real istifadəçilərin hesabı ilə işləmirik.

Test mühiti — mümkünsə sistemlərin sandbox/test instansı. Yoxdursa, test ssenariləri yalnız razılaşdırılmış təhlükəsiz data ilə.

İş mühiti — avtomatlaşdırma harada işləyəcək: müştərinin VM-i (standart: ümumi qaydalardakı kimi) və ya müştərinin istifadə etdiyi platforma hesabı (n8n / Make / Power Automate / Zapier — mövcud stack-ə uyğun seçilir). Platforma hesabı müştərinin adına açılır — bizdən asılı qalmır.

Qurulma qaydaları

API-first: sistemin API-si varsa API ilə; RPA (ekran üzərindən avtomatlaşdırma) yalnız API olmayanda — çünki interfeys dəyişəndə sınır.

Hər workflow-da error handling məcburidir: xəta halında nə baş verir, kimə bildiriş gedir (email/mesaj), neçə dəfə retry olunur — hamısı sənədləşir.

Kill switch: müştəri istənilən an prosesi özü dayandıra bilməlidir. Düymənin/qaydanın yeri runbook-da göstərilir.

Avtomatlaşdırma etdiyi hər əməliyyatın logunu saxlayır: nə vaxt, nə edildi, nəticə nə oldu. Problem çıxanda geriyə izləmək mümkün olur.

Maliyyə və ya geri dönməz əməliyyatlar (ödəniş, silmə, müştəriyə email) ilk mərhələdə təsdiq addımı ilə qurulur; tam avtomata keçid yalnız paralel dövr bitdikdən sonra, yazılı razılıqla.

Paralel dövr qaydası

Yeni avtomatlaşdırma minimum 2 həftə köhnə proseslə yanaşı işləyir.

Nəticələr gündəlik tutuşdurulur; fərq çıxarsa, səbəbi tapılmadan cutover olmur, dövr uzadılır.

Köhnə prosesə bu dövrdə toxunulmur — geri dönüş yolu həmişə açıqdır.

Təhvildə əlavə olaraq

Workflow xəritəsi: hər addım, hər inteqrasiya, hər bildiriş.

Runbook: dayandırma / yenidən başlatma / tipik xətaların həlli.

Dəyişiklik təlimatı: sistemlərdən biri dəyişəndə (yeni sahə, yeni versiya) nəyə baxmaq lazımdır.