A I V A N T A

DAXİLİ SƏNƏD · İŞ QAYDALARI

Versiya 1.0 · İyul 2026 · AIVanta Inc., Illinois, USA

Ümumi iş qaydaları (bütün sahələr üçün)

Bu sənəd hər layihədə keçərlidir. Sahəyə xas qaydalar ayrıca fayllardadır. Burada yazılanlar kickoff görüşündə müştəri ilə razılaşdırılır və dəyişiklik yalnız yazılı təsdiqlə olur.

1. Prinsiplər

Least privilege — yalnız lazım olan sistemə, minimal səviyyədə giriş.

Staging-first — production-a birbaşa dəyişiklik yoxdur; əvvəl test mühiti.

Yazılı iz — bütün qərarlar və razılaşmalar email ilə təsdiqlənir. Şifahi razılaşma = razılaşma deyil.

Konfidensiallıq — müştəri məlumatı 3-cü tərəflə paylaşılmır; NDA istənilən mərhələdə imzalanır.

Tam işləyənə qədər ayrılmırıq — təhvil yalnız stabilizasiyadan sonra.

2. Kommunikasiya

Hər iki tərəfdən bir məsul şəxs (POC) təyin olunur — bütün suallar onun üzərindən gedir.

Kanallar: email (rəsmi qərarlar üçün), video görüş (Google Meet / Zoom), müştəri istəsə Slack / Teams (gündəlik operativ üçün).

Həftəlik status: sabit gün/saat təyin olunur. Format: nə edildi, nə edilir, nə mane olur. 15–30 dəqiqədən uzun çəkmir.

Cavab müddətimiz: adi sual — 1 iş günü; bloklayan məsələ — 4 iş saatı.

3. Girişlər (access)

Müştərinin şəxsi və ya admin hesabının parolunu heç vaxt istəmirik. Bizim üçün ayrıca adlı hesablar (`ad.soyad@ / -aivanta` formasında) və ya bir service account yaradılır.

Bütün hesablarda MFA aktiv olmalıdır; mümkün olan yerdə giriş VPN arxasından.

Girişlər müddətli verilir — standart 30 gün. Layihə davam edirsə hər ayın sonunda uzadılma email ilə istənilir (kimə hansı giriş, nə üçün, nə qədər müddətə). Bu email həm bizim, həm müştərinin qeydiyyatıdır.

Girişlərin siyahısı layihə boyu bir sənəddə saxlanılır: kim, hansı sistem, hansı səviyyə, verilmə/bitmə tarixi.

Layihə bitəndə offboarding: siyahıdakı bütün girişlər ləğv olunur, ləğv təhvil sənədində təsdiqlənir.

4. İş mühiti

Standart istək — müştəridən bizim işlər üçün 1 ayrılmış VM: minimum 4 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD, Ubuntu 22.04 LTS (və ya müştərinin öz OS standartı). Sahəyə görə fərqli tələblər sahə sənədindədir (məs. AI üçün GPU).

VM-ə giriş yalnız SSH açarı ilə (parolla yox), IP məhdudiyyəti və ya VPN arxasından.

Müştəri cloud-dadırsa (AWS / Azure / GCP): VM əvəzinə ayrıca project / resource group + bizim üçün məhdud IAM rollar. Xərc müştərinin hesabında qalır — görünürlük tam onlarda olur.

Production-da iş yalnız planlaşdırılmış deploy pəncərəsində, rollback planı hazır halda.

5. Data

Ötürülmə yalnız şifrəli kanalla: SFTP, müştərinin cloud storage-i (bizə açılmış bucket/qovluq) və ya müddətli şifrəli link. Email ilə data göndərilmir.

Mümkün olan yerdə anonimləşdirilmiş / maskalanmış data ilə işləyirik. Production data yalnız zərurət olduqda və yazılı razılıqla.

Data yalnız layihə mühitində saxlanılır — şəxsi kompüterlərə kopyalanmır.

Layihə bitdikdən sonra 30 gün içində data silinir və silinmə təsdiqi email ilə göndərilir (müqavilədə fərqli saxlama nəzərdə tutulmayıbsa).

6. Scope və dəyişikliklər

Yeni istək = change request: email ilə yazılır, effort və müddətə təsiri qiymətləndirilir, təsdiqdən sonra plana salınır.

"Balaca şeydir, elə indi əlavə edək" — yoxdur. Kiçik görünən dəyişiklik də qeyd olunur; sadəcə qiymətləndirməsi sürətli olur.

7. İnsident qaydası

Bizim qurduğumuz sistemdə problem çıxarsa: kritik (sistem dayanıb) — 4 saat içində reaksiya; digərləri — 1 iş günü.

Hər deploy-dan əvvəl rollback planı hazırdır; kritik insidentdə əvvəl sistem geri qaytarılır, sonra səbəb araşdırılır.

İnsidentdən sonra qısa post-mortem: nə oldu, niyə oldu, təkrarlanmaması üçün nə edildi.

8. Təhvil paketi (hər layihədə eyni)

1.  Arxitektura sxemi və konfiqurasiya sənədi.

2.  Runbook — sistemi necə işə salmalı / dayandırmalı, tipik problemlər və həlləri, kimlə əlaqə saxlamalı.

3.  Secrets / parolların təhlükəsiz ötürülməsi (password manager və ya şifrəli kanal ilə — açıq mətnlə yox).

4.  Təlim sessiyası (1–2 saat, video yazıya alınır).

5.  Girişlərin ləğvi + data silinməsi təsdiqi.

6.  Dəstək şərtləri: nə daxildir, necə müraciət olunur, cavab müddətləri.